## Slide 1
CompLife Lab
每周汇报
不是报告做了什么，而是展示：现在能说什么、卡在哪个判断、下周交付什么。
项目：Agent System Evolution
负责人：ziyi / Codex 协作
Week：2026-06-15 ~ 06-21
日期：2026-06-21
Notes: 使用说明（给学生）：这是 A 类（核心）项目每周 deep dive 的汇报模板，目标是让会议时间全部花在判断和讨论上，而不是听流水账。规则：(1) 每周复制上一周的 deck 在原基础上迭代，不从零开始——story 的演进本身就是论文骨架。(2) 第 4 页「决策点」写不清楚，这周可不占用 deep dive 时间，一句异步更新即可。(3) 每页底部「复利点」说明这页为何存在。

## Slide 2
CompLife Lab
本周一句话 Bottom Line
0
本周一句话
先给结论，再给细节。
我们现在已经把 agent system 的 LLM reflector 演化流程做成可复用算法，并在生物组件抽取与 Terminal Bench 上完成初步闭环；最大风险从“能不能进化”转为“评估闭环是否可比、是否给了 agent 有效反馈”。
项目状态
[ 正常推进，卡在 TB 可比 baseline ]
本周净进展
方法、评估、安全、任务桥接都跑通；TB 暴露 bridge 不是官方 Codex baseline。
距下个节点
1 周
拿到可比 TB smoke baseline

## Slide 3
CompLife Lab
研究主线 The Claim
1
我们想证明什么
项目的主线 claim —— 几乎每周不变，但每周都要重述。
核心 claim（一句话）
LLM reflector 可以从多轮执行轨迹中提炼可迁移方法论，并安全更新 AGENTS.md，让同一 base agent 在新任务上持续改进，而不把答案或任务特例泄漏进 agent system。
自上周有无变化？
[ 收紧为：先证明“可比评估闭环”下的增益 ]
变化证据：Terminal Bench 13/89 baseline 不是官方 Codex 能力问题，而是 EvoLabHarborAgent / 可见测试 bridge 问题。
这个 claim 为什么重要？
如果成立，benchmark 经验可以沉淀为通用 agent system，而不是为每个任务手写 prompt、手工调工具或把答案模式塞进系统指令。

## Slide 4
CompLife Lab
本周证据 Evidence
2
本周进展：写证据，不写活动
把「我做了什么」翻译成「我现在能说什么」。
新结果 / 证据 | 它说明了什么 | 支持 / 削弱哪个 claim
1. ____________ | → ____________ | [ 支持 / 削弱 ] ______
2. ____________ | → ____________ | [ 支持 / 削弱 ] ______
3. ____________ | → ____________ | [ 支持 / 削弱 ] ______
新结果 / 证据 | 它说明了什么 | 支持 / 削弱哪个 claim
Agent-system reflector 方法落地 - LLM-based reflector - golden-standard evaluator - 安全/泄漏 review 修复 | 演化不再只是“反思后直接改 prompt”，而是一个可审计算法：读轨迹、读评估、抽象成方法论、过泄漏/空话审计后更新。 | 支持：agent system 可以被轨迹驱动地改进，但必须有 evaluator 与审计约束。
生物组件抽取实验 - 5 篇训练集多轮演化 - 23 篇测试集对照 - canonical article id 问题定位 | 进化能发现方法问题，但也会出现 coverage collapse：reflector 写得太泛会让执行 agent 少抽组件；需要基于所有历史轨迹和结果演化。 | 支持并收紧：演化信号要覆盖“成功 + 失败 + 退化”，不能只看最近一轮。
Terminal Bench 2.1 full baseline - 89/89 完成，0 exceptions - EvoLab wrapper：13/89 - 39 个 report 出现 No visible test entrypoint | 低分不是 gpt-5.4 官方能力上限，而是当前 TB bridge 与官方 Codex harness 不等价；baseline 必须重跑成官方 Codex agent。 | 削弱当前 TB 结论：现有 baseline 只能说明 EvoLab bridge 问题，不能比较 70%+ leaderboard。

## Slide 5
CompLife Lab
最强证据 Key Result
3
本周最强证据
挑一个结果放大讲，并且自己先挑战它。
它意味着什么？
这次跑出来的是 EvoLab Terminal-Bench bridge 的 baseline，不是官方 Codex+gpt-5.4 baseline。输出不匹配、服务没启动，多数来自 agent 没拿到有效测试反馈或过早 blocked。
它站得住吗？
内部口径站得住：89 个任务都完成，Harbor verifier 正常给分。
可比口径不站得住：要和 70%+ leaderboard 比，必须切到官方 Codex CLI / 官方 TB agent，再把 Polar 演化作为 AGENTS.md overlay 注入。
Terminal Bench baseline | 结果
Task set | Terminal Bench 2.1 full：89 tasks
Agent actually used | EvoLabHarborAgent + gpt-5.4-mini
Evolution | disabled：memory / overlay / skill graph / role pool 全关
Score | 13/89 = 14.6%，0 exceptions
Key diagnostic | 39 个 agent report 以为没有可见测试；其中 33 个失败

## Slide 6
CompLife Lab
决策点 Decision
4
卡点 & 需要老师判断的决策
这一页是整场会议的引擎。
我卡在什么判断上？
Terminal Bench 接下来到底要优化 EvoLab wrapper，还是先建立一个与官方 leaderboard 可比的 Codex baseline？这会决定后续演化信号是否可信。
我考虑过的方案 & 各自 trade-off
方案 A：继续 EvoLab wrapper（代价：要修 tb_run_tests/feedback bridge；初始分低，不可直接对比官方）
方案 B：切到官方 Codex agent（代价：要做 transcript capture + AGENTS.md overlay；但 baseline 可比）
我希望今天帮我决定的是
下周主线是否改成“Codex-baseline-first”：先复现官方风格 baseline，再把 Polar evolution 限定为 agent-system overlay。
如果不先解决这个决策，后续多轮演化可能只是在优化 bridge bug，而不是优化 agent system。

## Slide 7
CompLife Lab
下一步 Next Step
5
下一步 & 交付承诺
聚焦关键路径，并对自己问责。
下周关键路径上的 1–2 个动作
1. 跑官方 Codex-style Terminal Bench smoke baseline，并记录 exact agent/import path/model/timeout/isolation。
2. 把 Polar 演化接成 AGENTS.md overlay + transcript capture，先做 10-task smoke 对照。
下次见面前我必须拿出
一个可检验交付物：
TB reproducibility matrix + 10-task 对照表
(empty AGENTS.md vs evolved AGENTS.md)
要让 claim 真正站住，现在还缺哪块证据？最大的风险是什么？
缺口：可比 baseline 下，evolved AGENTS.md 是否带来稳定增益。
风险：如果 transcript capture 或 harness overlay 不等价，reflector 学到的是 wrapper 偏差而不是任务方法论。

## Slide 8
CompLife Lab
相关工作 Related Work
6
相关工作（针对 agent-system 自进化）
重点：如何避免退化、重复、过拟合
优点 / 对我们造成的影响
相关工作共同支持一件事：轨迹比单一 reward 更有学习价值，但必须通过候选集、外部 evaluator 和回归集来筛。
因此新的 agent-system evolution 应该是：all-history trajectories -> 3-5 个 AGENTS.md patch -> leakage / genericity / paired-eval gate -> promote。
缺点 / 仍未解决的问题
这些工作不能替我们解决 harness 等价性。Terminal Bench 必须先建立官方 Codex-style baseline，再把 Polar 演化作为 AGENTS.md overlay。
另一个缺口是“泛化但可执行”：不能泄漏具体答案，也不能只写口号；退化信号要成为 evaluator 输出。
相关工作 | 核心机制 | 对我们的方法约束
GEPA (2025) | 读完整轨迹，用自然语言反思失败；从 Pareto frontier 组合互补 prompt patch。 | reflector 不应单次覆盖 AGENTS.md；应产出候选 patch，并用 paired eval / 回归集晋级。
PromptBreeder EvoPrompt MIPROv2 | population mutation/crossover；用训练集/验证指标搜索 instruction 与 few-shot 组合。 | 多候选、多轮全历史；golden evaluator 做共享 promotion gate，而不是 reflector 私有判断。
MemAPO / Survey Misevolution Capability erosion | 把成功策略和错误模式写入 memory；指出自进化会退化、遗忘、过拟合或偏离目标。 | 加入反退化审计：leakage、空喊口号、coverage collapse、缺 source id/provenance。
Refs: GEPA arXiv:2507.19457; PromptBreeder arXiv:2309.16797; MIPROv2 arXiv:2406.11695 / DSPy docs; Self-Evolving Agents survey arXiv:2507.21046; Misevolution arXiv:2509.26354; MemAPO arXiv:2603.21520.